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全过程工程咨询招标文件
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法定代表人或委托代理人：　        （签字或盖章）
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联系人：周  涛  
电  话：     /         手  机：13706854893 
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招标代理机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司（盖章）
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[bookmark: _Toc9457][bookmark: _Toc300038917]第一章 招标公告
1、招标人：诸暨市水利投资发展有限公司
2、招标代理机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司
3、工程名称：诸暨市浦阳江治理三期工程全过程工程咨询
4、建设地点：诸暨市境内
[bookmark: _Hlk98023334][bookmark: _Hlk98970389]5、建设规模及内容：诸暨市浦阳江治理三期工程主要任务以防洪为主，结合排涝及沿江河道整治等综合利用。工程建设内容主要包括：堤防加固提升共23段，总长62.54km；交叉建筑物改造共 69 处，建设内容涉及输水渠修复1处、修复沿线涵闸 14处；排涝泵站改建1座(堰底湖电排站)；抗旱机埠改造共 14 座；规模相对较大的水闸改建(造)共3座(兰江闸、高湖斗门泄洪闸、高湖南渠出口控制闸)；新建和改建小型穿堤涵闸闸 35 座；建设桥梁1座。绿道连通总长 1010m；水景观与水文化工程等(景观节点1处、驿站4座)。本工程计划总投资约19.25亿元，建安投资约10.9295亿元，本项目全过程工程咨询费用招标控制价为人民币3086.76万元，计划施工总工期36个月。
6、根据《浙江省水利水电项目全过程咨询服务管理指南（试行）的通知》浙发改基综〔2021〕65号有关精神，结合实际，明确本项目招标范围及咨询服务主要内容：
☑全周期：综合性咨询。
☑工程设计阶段：施工图审查。
☑工程建设阶段：招标（采购）代理、工程造价咨询、工程监理。
☑其他咨询：水土保持技术服务(包含监测、验收)、环境保护技术服务(包含监测、验收)、第三方质量检测、监理平行检测、档案管理及验收服务、竣工验收技术服务、建设单位各类方案编制评审服务。
7、质量要求：合格。
8、服务期限：自合同签订之日起，至工程竣工验收、财务决算审计结束且缺陷责任期满，同时完成招标范围内所有工作内容，办结相关档案的整体移交之日止。
[bookmark: EB1e3322fc99bc4e90ad550ee8f04d4855]9、投标人资质等级要求：
本次招标要求投标人满足以下条件：
9.1、①工程咨询甲级资信（水利水电专业）；②水利水电工程施工监理乙级（含）以上资质；③工程设计乙级及以上资质（水利行业）。
9.2、本次招标接受联合体投标；如为联合体投标的，联合体牵头人必须具备工程咨询甲级资信（水利水电专业）资质。
9.3、全过程工程咨询人员配备要求（基本配备）：
	序号
	人员岗位
	数量（人）
	人员要求

	1
	项目总负责人
	1
	须具有水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称，且至少具有注册咨询工程师（投资）、注册土木工程师（水利水电）、一级注册造价工程师（水利工程）、注册一级建造师（水利水电）和注册监理工程师（水利水电）等其中一项执业资格，如为联合体投标的，须为联合体牵头人委派。

	2
	总监理工程师

	1
	须具有注册在投标人（或联合体成员）的水利部（或中国水利工程协会）水利水电工程建设监理工程师（或水工建筑专业）执业资格证书（须已在全国水利建设市场信用信息平台（http://rcpu.cwun.org/）和“浙江省水利建设市场信息平台”上公示），同时具有水利相关专业高级工程师及以上职称，且不得有在建工程。

	3
	造价咨询专项负责人
	1
	须具有水利部一级造价工程师（水利工程）资格证书或全国水利工程造价工程师资格证书。

	4
	图审专项负责人
	1
	须具有注册土木工程师（水利水电）执业资格。

	5
	综合性咨询管理人员
	7
	综合性咨询管理负责人1人，须具有水利水电类工程相关专业工程师及以上职称。全过程造价咨询专职管理人员1人，须具有水利部一级造价工程师（水利工程）资格证书或全国水利工程造价工程师资格证书。综合性咨询专职管理人员5人。证书无注册登记单位的，须提供投标人为其缴纳的2022年12月-2023年2月个人养老保险证明。 

	6
	专业监理工程师

	≥3
	工程师及以上职称不少于3人；其中水工建筑专业监理工程师不少于2名，测量专业监理工程师不少于1名，相应专业是指全国水利工程建设监理工程师资格证书上的专业。证书无注册登记单位的，须提供投标人为其缴纳的2022年12月-2023年2月个人养老保险证明。 

	7
	监理员

	≥8
	水工或水利专业监理员，具有主管部门或行业协会的监理从业证书或相关专业监理培训证书。证书无注册登记单位的，须提供投标人为其缴纳的2022年12月-2023年2月个人养老保险证明。

	合 计
	≥22人


注：（1）上述人员为招标人要求的为本项目全过程工程咨询工作开展所必须配置的主要人员，岗位人员不得相互兼任。
（2）拟派本项目的所有人员必须为投标企业在职职工，须提供缴费期限包含2022年12月至2023年2月的投标人所属社保机构出具的个人养老保险交纳清单或证明，以到账为准（除分公司外，缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）。若为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年12月至2023年2月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。    
9.4、联合体成员总数不得超过2家。
9.5、（1）自2018年1月1日以来至投标截止时间投标人（含联合体成员）及拟派项目总负责人无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站查询结果为准）。
（2）投标人（含联合体成员）及拟派本招标项目的项目总负责人未被水利建设市场限制投标。
10、招标方式：公开招标
11、资格审查方式：资格后审
12、评标方法：综合评估法
13、招标文件的获取：在本公告附件中下载
14、项目投标保证金：    50   万元，到账截止时间：2023年 5 月 25 日 16 ：30时止（详见招标文件第二章投标人须知前附表（一）第19款）
15、开标时间：2023年 5 月 26 日9:30时
地点：诸暨市公共资源交易中心   1  号开标室（暨东路58号4楼）
16、本项目采用不见面开标方式，鼓励投标文件（需密封）采用邮寄方式，接收截止时间为2023年 5 月 26 日9：30时止。邮寄件以全国邮政特快专递（EMS）寄达，其他寄件方式可不予接收，投标文件接收时间以签收时间为准。邮寄地点：诸暨市公共资源交易中心4楼1号开标室（暨东路58号），联系人：金顺宇，联系方式：18957500089。
17、联系人：周  涛  13706854893        （招标人）
金顺宇  18957500089        （招标代理机构）
诸暨市水利投资发展有限公司
浙江筑脸全过程工程咨询有限公司
2023年5月5日

[bookmark: _Toc7385]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc300038918][bookmark: _Toc21811]前附表
前附表（一）
	序号
	内   容
	说明与要求

	1
	招标人
	诸暨市水利投资发展有限公司

	2
	招标代理机构
	浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

	3
	工程名称
	诸暨市浦阳江治理三期工程全过程工程咨询

	4
	建设地点
	诸暨市境内

	5
	建设规模
	建设规模及内容：诸暨市浦阳江治理三期工程主要任务以防洪为主，结合排涝及沿江河道整治等综合利用。工程建设内容主要包括：堤防加固提升共23段，总长62.54km；交叉建筑物改造共 69 处，建设内容涉及输水渠修复1处、修复沿线涵闸 14处；排涝泵站改建1座(堰底湖电排站)；抗旱机埠改造共 14 座；规模相对较大的水闸改建(造)共3座(兰江闸、高湖斗门泄洪闸、高湖南渠出口控制闸)；新建和改建小型穿堤涵闸闸 35 座；建设桥梁1座。绿道连通总长 1010m；水景观与水文化工程等(景观节点1处、驿站4座)。本工程计划总投资约19.25亿元，建安投资约10.9295亿元，本项目全过程工程咨询费用招标控制价为人民币3086.76万元，计划施工总工期36个月。

	6
	建设资金来源
	财政拨款及自筹

	7
	招标范围及主要内容
	☑全周期：综合性咨询。
☑工程设计阶段：施工图审查。
☑工程建设阶段：招标（采购）代理、工程造价咨询、工程监理。
☑其他咨询：水土保持技术服务(包含监测、验收)、环境保护技术服务(包含监测、验收)、第三方质量检测、监理平行检测、档案管理及验收服务、竣工验收技术服务、建设单位各类方案编制评审服务。

	8
	全过程工程咨询费用
控制价
	全过程工程咨询费用控制价为人民币 3086.76 万元

	9
	让利率报价范围
	5%-15%（包含本数）

	10
	服务期限
	自合同签订之日起，至工程竣工验收、财务决算审计结束且缺陷责任期满，同时完成招标范围内所有工作内容，办结相关档案的整体移交之日止。

	11
	质量要求
	合格

	12
	投标人
资质等级要求
	见招标公告内容

	13
	资格审查方式
	资格后审

	14
	评标方法
	综合评估法

	15
	确定预中标人
	评标委员会根据招标文件“第三章 评标办法和标准”，推荐最终得分最高的作为预中标人。

	16
	投标有效期
	90日历天（从提交投标文件截止之日起算）

	17
	开标会议参加人员
	投标人无须派员参加开标会议。若评标委员会需要询标，授权委托书中联系及传真方式作为投标单位未派人员到场的询标联系方式，投标人应在收到询标函后30分钟内作出书面回复，联系不上或逾期未回复视作自动放弃澄清和说明的权利，评标委员会可以作出不利于投标人的决定。

	18
	投标文件组成
	投标文件分四部分，即资格审查文件、技术标、资信标、商务文件（投标报价），均要求壹套正本，柒套副本。
注：正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。

	19
	项目投标保证金
	项目投标保证金金额： 50 万元，到账截止时间：2023年 5  月 25   日16:30 时止（按规定已缴纳年度投标保证金的无需缴纳）
①从投标人（牵头单位）基本账户电汇：
账户名称：诸暨市公共资源交易中心
开户银行：交通银行绍兴诸暨支行  
账    号:  82920361020180100000021
[bookmark: _GoBack]②招标人接受投标保证金的电子工程保函，投标人自行在投标系统中自助选择办理，工程保函费用必须从投标人（牵头单位）基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥工程保函手续。

	20
	履约保证金
	  中标人提供的履约保证金为合同总价的2%，履约保证金必须在合同签订前缴纳。
①电汇方式：
收款单位：诸暨市水利投资发展有限公司
开户银行：中国工商银行诸暨市支行
银行账号：1211024029201719302
②发包人接受履约保证金的工程保函。

	21
	方案补偿
	无补偿

	22
	中标候选人公示期限
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在诸暨市公共资源交易中心网站予以公示，公示期时间不少于3日。公示期间招标人可对中标候选人的人员证书、业绩及信用诚信信息等进行核查。

	23
	签订合同期限
	中标通知书发出后30日内签订合同。

	24
	其他要求
	1、中标人未在规定时间缴纳履约保证金的，招标人有权取消其中标资格。
2、投标人对所递交的投标文件以及与投标有关证明资料的真实性、合法性负责。
3、踏勘现场：不组织。投标人应视需要自行前往踏勘。
4、总监理工程师变更的，须在完成审批后2个工作日内在市公共资源交易网公布，并报行业主管部门备案。




前附表（二）日程安排表
	        安排

程序
	时间
	地点
	备注

	获取招标文件
	2023年5月5日
	诸暨市公共资源交易网
自行下载
	

	踏勘现场
	/
	/
	不集中组织，自行踏勘 

	招标文件澄清
截止时间
	 2023年5月11日12：00时止
	如有疑问请以书面形式并加盖单位公章，送达到招标人或招标代理机构
	

	项目投标保证金到账截止时间
	2023年5月25日16:30 时止
	/
	

	投标文件现场提交（投标截止时间）
	2023年5 月26日9:30时止
	诸暨市公共资源交易中心
   1 号开标室
	逾时视为弃权

	开标
	2023年5月26日9:30时
	诸暨市公共资源交易中心
   1 号开标室
	


注：1、本表日程如有变动，以补充通知或修改文件通知时间为准；
2、以上所有时间以诸暨市公共资源电子交易平台时间为准。 

[bookmark: _Toc30499][bookmark: _Toc300038921]投标须知
(1)   [bookmark: _Toc300038923][bookmark: _Toc30642][bookmark: _Toc26611][bookmark: _Toc28364][bookmark: _Toc4153][bookmark: _Toc300038924]总  则
 项目概况
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章规定，本招标项目已办理招标申请，并经诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（以下简称市公管办）备案，同意采用公开招标的方式进行招标。
招标项目名称、建设地点、建设规模、资金来源、招标范围及主要内容、资格审查方式、投标人的资质等级要求等详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc300038927] 投标费用
投标人应承担投标文件编制与递交等参加本项目招标活动所涉及的一切费用。
[bookmark: _Toc300038928] 踏勘现场
1.1. 投标人应自行对工程现场和其周围环境进行现场踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署合同所需的各项资料。投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
1.2. 招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
1.3. 投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式提交给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答在投标截止日前以补充通知或修改文件形式在诸暨市公共资源交易网站上进行公布。
[bookmark: _Toc300038929] 知识产权
4.1.投标人在编制技术方案过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯知识产权的行为而引起索赔或诉讼，则投标人应承担全部责任，并保障招标人免于承担由此造成的一切损害和损失。
(2)   [bookmark: _Toc20639][bookmark: _Toc2527][bookmark: _Toc300038930][bookmark: _Toc12963][bookmark: _Toc29718]招标文件
[bookmark: _Toc300038931] 招标文件的组成
1.4. 招标文件包括下列内容：
第一章 招标公告
    第二章 投标人须知
    第三章 评标办法和标准
第四章 服务技术要起及标准
第五章 合同条款及格式
第六章 投标文件格式
1.5. 除本投标须知第5.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间发出的答疑、澄清、修改或补充内容均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
[bookmark: _Toc300038932] 招标文件的澄清
投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或对招标文件有任何疑问的应在招标文件规定的时间前以书面形式并加盖单位公章向招标人提出澄清申请。招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清，但不指明澄清问题的来源。招标人都将在投标截止日前以补充通知或修改文件形式在诸暨市公共资源交易网站上进行公布。
[bookmark: _Toc300038933] 招标文件的修改、补充
1.6. 投标人收到招标文件后，对招标文件若有疑问要求澄清，或者对前附表（二）日程安排有异议，均应在招标文件澄清截止时间前以书面形式并加盖单位公章送达招标人，否则视为认可。不论是招标人根据投标人的要求对招标文件作出的澄清或是根据需要主动对招标文件进行必要的修改，招标人都将在投标截止日前以补充通知或修改文件形式在诸暨市公共资源交易网站上进行公布，投标人应及时查看并根据需要修改投标文件。补充通知、修改文件对所有投标人都具有与招标文件同等的约束力。
1.7. 为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。
1.8. 当招标文件与补充通知、修改文件的内容不一致时，以最后的补充通知或修改文件为准。
(3)   [bookmark: _Toc20827][bookmark: _Toc31203][bookmark: _Toc30628][bookmark: _Toc13371][bookmark: _Toc300038934]投标文件的编制
[bookmark: _Toc300038935] 投标文件的语言及度量衡单位 
1.9. 投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。
1.10. 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
 投标文件的内容及编制要求
9.1招标人只允许每个投标人报送一个方案，投标人所提交的投标文件应符合招标文件的要求，满足评标需要的全部资料。
9.2投标人应当严格按照招标文件的要求编制投标文件。
9.3投标文件由资格审查文件、技术标、资信标、商务文件（投标报价）四部分组成，每部分须单独装订。
9.3.1资格审查文件
9.3.1.1资格审查文件主要包括下列内容：
①投标人基本情况表；
②授权委托书；
③法定代表人资格证明书；
④项目总负责人简历表；
⑤项目总负责人相关证书复印件或打印件及社保证明；
⑥拟派驻本项目人员一览表；
⑦其他基本配备人员相关证明材料（如注册证书、职称证书、社保证明等）；
⑧投标保证金缴纳证明；
⑨投标人及拟派项目总负责人无行贿犯罪记录承诺书；
⑩投标人及拟派项目总负责人未被限制投标承诺书；
⑪联合体协议书（联合体投标的提供，格式详见附件）；
⑫其他需补充的资料。
9.3.1.2资格审查文件的编制要求：
资格审查文件正本和副本的封面均需标明投标人全称，资格审查文件的封面须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。正副本均应单独装订成册，正、副本正文的排版格式应相同。
9.3.2技术标
技术标主要内容详见技术标（评分办法）；
9.3.2.1技术标的编制要求：
技术标正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。正副本均应单独装订成册，正、副本正文的排版格式应相同。
9.3.3资信标
资信标主要内容详见资信标（评分办法）。
9.3.3.1资信标的编制要求：
资信标正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。正副本均应单独装订成册，正、副本正文的排版格式应相同。
9.3.4商务文件（投标报价）
9.3.4.1商务文件（投标报价）主要包括下列内容：
（1）投标承诺书；
（2）投标函；
9.3.4.2商务文件（投标报价）的编制要求：
商务文件（投标报价）正本和副本的封面均需标明投标人全称，商务文件（投标报价）的封面须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。正副本均应单独装订成册，正、副本正文的排版格式应相同。
9.3.4.3 投标报价 
（1）投标人按让利率进行咨询费总价下浮报价，让利率报价范围 5 %- 15 %（包含本数），让利率数值保留到小数点后两位（超过这个范围作无效标处理）。
（2）全过程咨询费总价包干（包括不限于工期延长、工程发生设计变更、增加咨询人工作量等），不作任何调整（合同另行约定特殊情形除外），投标人应根据上述因素自行考虑投标报价。
（3）本工程的投标应以人民币报价,合同实施时亦以人民币支付。
[bookmark: _Toc300038940]投标有效期
1.11. 投标有效期见本须知前附表（一）第16项。在此期限内，投标文件均保持有效。
1.12. 如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改投标文件，投标保证金时间相应延长。在延长的投标有效期内，本须知第11条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
[bookmark: _Toc300038941]投标保证金
1.13. 投标人应按投标须知前附表（一）第19项规定金额和方式提交投标保证金，此投标保证金是投标文件的组成部分。
1.14. 对于投标人未能按要求提交投标保证金的，其投标文件将被视为不响应招标文件而拒绝。
1.15. 未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出后退还，中标人的投标保证金在合同签订后退还。
1.16. 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
（2）其他按规定不予退还的情形。
[bookmark: _Toc300038942]投标文件的份数和签署
[bookmark: _Toc8626][bookmark: _Toc300038943][bookmark: _Toc964][bookmark: _Toc17215]12.1.投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
12.2.投标人应按前附表（一）第18项规定的份数提交投标文件。
12.3投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。由其委托代理人签字的在投标文件中必须同时递交授权委托书，授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件无效。
(4)   [bookmark: _Toc7245]投标文件的提交
[bookmark: _Toc300038944][bookmark: _Toc300038945]投标文件的装订、包封、密封和标识
（1）投标文件的装订：应装订成册。
（2）投标文件的包封、密封：资格审查文件、技术标、资信标和商务文件（投标报价）分别封装在标函袋里。标函袋的封口处应加盖投标人印章。
（3）投标文件的封面标识：详见第六章中的封面样式。
投标文件的提交
[bookmark: _Toc300038947]14.1投标人应按前附表（二）所规定的地点并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人。
14.2本项目鼓励投标文件（需密封）采用邮寄方式，邮寄件以全国邮政特快专递（EMS）寄达，其他寄件方式可不予接收，投标文件接收时间以签收时间为准。
14.3逾期送达的或未送达指定地点的或不符合招标文件投标须知第18条规定包
[bookmark: _Toc26242][bookmark: _Toc21666]封、密封要求的投标文件，招标人不予接收。
投标文件的补充、修改与撤回
15.1投标人可以在递交投标文件以后，在投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不能修改或撤回投标文件。
15.2 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本投标须知第18条的规定编制、密封、
标识和提交，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

(5)   [bookmark: _Toc16688][bookmark: _Toc300038948][bookmark: _Toc13666][bookmark: _Toc27528][bookmark: _Toc23506]开  标
[bookmark: _Toc300038949]开标
1.17. 本项目招标人将按投标人须知前附表（二）日程安排表所规定的时间和地点公开举行开标会议，投标人无须派员参加开标会议。
1.18. 主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标开始及会场纪律；
（2）投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人（或招标代理机构）宣读撤回函；
（3）参加开标会议的投标人必须按照招标文件规定的时间参加，开标时由招标人（或招标代理机构）验证确认，宣布相关事项；
（4）投标文件启封前，招标人代表检查投标文件的密封状况，招标人（或招标代理机构）宣布投标文件密封情况；
（5）工作人员将投标文件送入评标室进行评审；
（6）评审结束后，汇总评审结果；
（7）招标人、监督人员等有关工作人员在开标记录上签字确认；
（8）宣布评审或开标结果；
（9）开标结束。
16.3.开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或宣读，即使已启封或宣读的，其投标文件仍然无效：
[bookmark: _Toc8613][bookmark: _Toc9092][bookmark: _Toc300038950][bookmark: _Toc13665]（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；
（2）投标文件未按招标文件要求密封的；
（3）法律、法规、招标文件规定的其它无效标情况。
(6)   [bookmark: _Toc679]评  标
[bookmark: _Toc300038951]评标委员会
1.19. 招标人按相关规定组建评标委员会,负责本项目的评标工作。评标委员会由5人及以上单数组成。评标过程中，评标专家被发现有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，可按如下操作：1位专家不能参与评标的，自动从评标委员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参与评标的，不再补抽，由其余人员组成评标委员会进行评标；最终的评标委员会成员人数不得少于5人，且符合《中华人民共和国招标投标法》第三十七条第二款的规定。评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。
1.20. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
17.3.1.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
17.3.2.曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
17.3.3.其他与投标人有利害关系的情形。
[bookmark: _Toc300038952]评标原则
遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。
[bookmark: _Toc300038953]评标过程
19.1评标委员会按照招标文件“第三章 评标办法和标准”规定进行评标。
19.2投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会评审后按无效标处理：
（1）投标文件未按招标文件要求编制的；
（2）投标文件未按招标文件要求密封的；
（3）投标人的企业营业执照超过有效期的；
（4）投标人（含联合体成员）或其分公司被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（5）投标人（含联合体成员）被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入经营异常名录的；
（6）投标人（含联合体成员）或其分公司在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单的；
（7）投标人（含联合体成员）资质及业绩不符合招标文件要求的；
（8）投标文件中的项目总负责人名字或身份证错误的，或内容不全，或前后不一致的；
（10）拟派项目总负责人、总监理工程师、造价咨询专项负责人、图审专项负责人的注册证书及职称证书不符合招标文件要求的；
（11）投标文件中的复印件或打印件内容不全，或图像模糊不清难以辨认的；
（12）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金缴纳证明的；
（13）投标人（含联合体成员）未按招标文件要求提供社保证明的；
（14）法律、法规、招标文件规定的其它无效标情况。
19.3 开标后至招标人公布中标结果之前，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关投标人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。
19.4 在投标文件的评审和比较以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标无效。


(7)   [bookmark: _Toc62560657][bookmark: _Toc12842]确定预中标人
确定预中标人
1.21. 评标委员会根据招标文件“第三章评标办法和标准”，推荐预中标人。
1.22. 招标人应当自确定预中标人后，将按前附表（一）第22项规定在诸暨市公共资源交易网站上进行公示。
(8)   [bookmark: _Toc14811][bookmark: _Toc27657][bookmark: _Toc26944][bookmark: _Toc12258]其  他
[bookmark: _Toc142138247][bookmark: _Toc300038959]重新招标
1.23. 本项目招标出现下列情形时，招标人应当依法重新招标：
1.23.1. 投标截止时间止，投标人少于3个的； 
1.23.2. 经评标委员会评审后否决所有投标的；
1.23.3. 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
1.23.4. 同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
1.23.5. 中标人放弃中标或被取消中标资格的；
1.23.6. 中标人未与招标人签订合同的； 
1.23.7. 法律、法规规定需要重新招标的情形。
[bookmark: _Toc300038960][bookmark: _Toc142138248]补偿
不补偿。
[bookmark: _Toc300038962]纪律和监督
1.24. 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
1.25. 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
1.26. 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
1.27. 对工作人员的纪律要求
工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较及评标有关的其他情况。工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
24.5异议和投诉
24.5.1异议
（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
24.5.2投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。
其他内容
25.1详见投标人须知前附表（一）第24项。
25.2本招标文件解释权归招标人所有。
[bookmark: _Toc300038964][bookmark: _Toc2018][bookmark: _Toc300038973]第三章 评标办法和标准
[bookmark: _Toc12265]一、评标办法
[bookmark: _Toc32081][bookmark: _Toc27588]1.评标方法
1.1本招标项目采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章“二 、评分标准”规定的评分标准进行打分。
[bookmark: _Toc17373][bookmark: _Toc23564]2.评标委员会
2.1本招标项目的评标由评标委员会负责。
[bookmark: _Toc25779][bookmark: _Toc32678]3.评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：
3.1评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。
3.2评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以作出不利于投标人的决定。
3.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于投标人的结论。
3.4评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对评标过程中的情况在评标报告中作详细说明。
[bookmark: _Toc12070][bookmark: _Toc2029]4.评标程序
4.1本招标项目评标将按以下程序进行：
（1）评标前准备工作；
[bookmark: _Toc12209][bookmark: _Toc7896][bookmark: _Toc28932]（2）资格审查文件进行详细评审；
（3）技术标进行详细评审；
（4）资信标进行详细评审；
（5）商务文件（投标报价）进行详细评审；
（6）投标文件的澄清和补正；
（7）完成评标报告，推荐预中标人。
[bookmark: _Toc27077][bookmark: _Toc10647]5.评标前的准备工作
5.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的资料。
5.2评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，了解和熟悉本项目招标的目标、范围、性质、主要技术要求、评标方法和标准以及评标过程中考虑的相关因素。
[bookmark: _Toc22129][bookmark: _Toc23315]6.详细评审
6.1评标委员会对投标文件进行详细评审。
6.2评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。
6.3本次招标确定的方案的评分标准详见“评分标准（综合评估法）”。
6.4根据评标委员会成员的打分情况，去掉一个最高得分和最低得分的算术平均值作为投标人得分，分数值保留两位小数。
6.5评标委员会按照最终得分【技术标得分+资信标得分+商务文件（投标报价）得分】从高到低的顺序对投标人进行排名。
[bookmark: _Toc15236][bookmark: _Toc14751]7.澄清和补正
7.1投标文件的澄清
为了有助于投标文件的评审和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第7.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。
7.2细微偏差补正
细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目总负责人确认后产生约束力。
[bookmark: _Toc25006][bookmark: _Toc18679]8.中标候选人的确定
[bookmark: _Toc2139]评标委员会按最终得分由高到低的顺序，推荐得分最高的为预中标人。如最高得分出现并列，以报价下浮率绝对值大者为预中标人；如再次出现并列，由招标人代表当场抽签确定预中标人。
[bookmark: _Toc28873]9.评标报告
9.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告： 
（1） 本项目的基本情况；
（2） 评标委员会成员名单；
（3） 评标标准、方法或者评标因素一览表；
（4） 经评审的评分一览表； 
（5） 推荐的中标候选人以及其他事宜；  
（6） 澄清、说明、补正事项的纪要。 
9.2评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。
[bookmark: _Toc13886][bookmark: _Toc14837]10.附则
10.1在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，授权委托书中联系及传真方式作为投标单位未派人员到场的询标联系方式，投标人应在收到询标函后30分钟内作出书面回复，联系不上或逾期未回复视作自动放弃澄清和说明的权利，评标委员会可以作出不利于投标人的决定。
10.2投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性合法性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

[bookmark: _Toc26322][bookmark: _Toc26484]二、评分标准（综合评估法）
[bookmark: _Toc300038986][bookmark: _Toc519114466][bookmark: _Toc300038997]（一）技术、咨信分66分；
	评审项目
	评分因素
	评分标准

	技术
部分
（60分）
	全过程工程咨询服务团队
（20分）
	项目总负责人（5分）
	项目总负责人具有如下条件情况：①注册咨询工程师（投资）、②注册土木工程师（水利水电）、③一级注册造价工程师（水利工程）、④注册一级建造师（水利水电）、⑤注册监理工程师（水利水电），若联合体投标的，项目总负责人须为联合体牵头人单位人员。
满足3项及以上的，得5分；满足2项的，得3分；满足1项的，得1分。注：投标文件中应提供相应注册证书复印件，证书需在有效期内，并加盖投标人公章。

	
	
	人员（除项目总负责人以外）的配置
（15分）
	1、项目管理负责人具有如下条件情况：①注册咨询工程师（投资）、②注册土木工程师（水利水电）、③一级注册造价工程师（水利工程）、④注册一级建造师（水利水电）、⑤注册监理工程师（水利水电），若联合体投标的，技术负责人须为联合体牵头人单位人员。
满足3项及以上的，得5分；满足2项的，得3分；满足1项的，得2分。注：投标文件中应提供相应注册证书复印件，证书需在有效期内，并加盖投标人公章。
2、总监理工程师具有如下条件情况：①注册咨询工程师（投资）、②注册土木工程师（水利水电）、③一级注册造价工程师（水利工程）、④注册一级建造师（水利水电）满足3项及以上的，得5分；满足2项的，得3分；满足1项的，得2分；其余情况不得分。注：投标文件中应提供相应注册证书复印件，证书需在有效期内，并加盖投标人公章。
3、项目组其他成员（即项目总负责人、总监理工程师、项目管理负责人除外）具有水工、岩土、造价、水土保持、环境工程、地质、工程测量、结构、计算机技术与软件、工程经济技术、安全工程师、水文、水利工程信息化每满足一个专业且专业人员具有高级及以上职称的得1分，最高不超过5分。同一人员有多个专业的，只能选取其一个专业。
专业证明标准：以高级职称资格证书上专业为准，职称资格证书未明确专业的，需提供相关注册证书或执（职）业资格证书或毕业证为依据。
文件中须提供相关注册证书复印件及投标人为其缴纳的社保证明并加盖投标人公章，不提供或少提供均不得分。

	
	全过程工程咨询服务实施方标准（40分）
	全过程工程咨询服务总纲（方案）
（8分）
	优：全过程工程咨询服务总纲（方案）内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范，针对性强得6-8分；
良：全过程工程咨询服务总纲（方案）齐全、符合规范，结构较完整、重点突出性一般、针对性一般，得4-5.9分；
差：全过程工程咨询服务总纲（方案）内容不全、结构不完整、重点不突出、针对性差，得 2-3.9分；
无全过程工程咨询服务总纲（方案），得0分。

	
	
	工程招标代理工作方案（4分）
	优：招标代理工作方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范，针对性强得3-4分；
良：招标代理工作方案齐全、符合规范，结构较完整、重点突出性一般、针对性一般，得2-2.9分；
差：招标代理工作方案内容不全、结构不完整、重点不突出、针对性差，得 1-1.9分；
无工程招标代理工作方案，得0分。

	
	
	工程监理工作方案
（8分）
	优：工程监理工作方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范，针对性强得6-8分；
良：工程监理工作方案齐全、符合规范，结构较完整、重点突出性一般、针对性一般，得4-5.9分；
差：工程监理工作方案内容不全、结构不完整、重点不突出、针对性差，得 2-3.9分；
无项目管理工作方案，得0分

	
	
	造价咨询工作方案
（4分）
	优：造价咨询工作方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范，针对性强得3-4分；
良：造价咨询工作方案齐全、符合规范，结构较完整、重点突出性一般、针对性一般，得2-2.9分；
差：造价咨询工作方案内容不全、结构不完整、重点不突出、针对性差，得 1-1.9分；
无造价咨询工作方案，得0分。

	
	
	项目管理工作方案
（8分）
	优：项目管理工作方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范，针对性强得6-8分；
良：项目管理工作方案齐全、符合规范，结构较完整、重点突出性一般、针对性一般，得4-5.9分；
差：项目管理工作方案内容不全、结构不完整、重点不突出、针对性差，得 2-3.9分；
无项目管理工作方案，得0分

	
	
	其他咨询工作方案
（8分）
	优：其他咨询（施工图审查、水土保持技术服务(包含监测、验收)、环境保护技术服务(包含监测、验收)、第三方质量检测、监理平行检测、档案管理及验收服务、竣工验收技术服务、建设单位各类方案编制评审服务。）工作方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范，针对性强得6-8分；
良：其他咨询（施工图审查、水土保持技术服务(包含监测、验收)、环境保护技术服务(包含监测、验收)、第三方质量检测、监理平行检测、档案管理及验收服务、竣工验收技术服务、建设单位各类方案编制评审服务。）工作方案齐全、符合规范，结构较完整、重点突出性一般、针对性一般，得4-5.9分；
差：其他咨询（施工图审查、水土保持技术服务(包含监测、验收)、环境保护技术服务(包含监测、验收)、第三方质量检测、监理平行检测、档案管理及验收服务、竣工验收技术服务、建设单位各类方案编制评审服务。）工作方案内容不全、结构不完整、重点不突出、针对性差，得 2-3.9分；
无项目管理工作方案，得0分

	资信
部分
（6分）
	业绩与荣誉
（4分）
	企业业绩与荣誉（2分）
	投标人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，单独或以牵头人身份承担过总投资大于3亿元的全过程工程咨询业绩，该业绩同时具有①项目管理或综合性咨询；②施工期全过程造价咨询或施工阶段造价控制；③如下工作内容中的任意1项：a.招标（采购）代理、b.工程监理、c.水土保持技术服务(包含监测、验收)、d.环境保护技术服务(包含监测、验收)、e.第三方质量检测、f.监理平行检测、g.档案管理及验收服务、h.竣工验收技术服务、i.建设单位各类方案编制评审服务、j.施工图审查。每个业绩得1分，本项合计最高得2分。
注：1）项目业绩证明材料包括：中标通知书、合同（两者缺一不可）；2）投标文件中提供中标通知书、合同复印件，加盖投标人公章。3）工程总投资以合同中明确的为准。如合同中没有明确工程总投资的，以初设批复确定的工程总投资为准。

	
	
	投标项目总负责人业绩与荣誉（2分）
	拟派项目总负责人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，以项目（总）负责人身份承担过总投资大于3亿元的全过程工程咨询业绩，该业绩同时具有①项目管理或综合性咨询；②施工期全过程造价咨询或施工阶段造价控制；③如下工作内容中的任意1项：a.招标（采购）代理、b.工程监理、
c.水土保持技术服务(包含监测、验收)、d.环境保护技术服务(包含监测、验收)、e.第三方质量检测、f.监理平行检测、g.档案管理及验收服务、h.竣工验收技术服务、i.建设单位各类方案编制评审服务、j.施工图审查。每个业绩得1分，本项合计最高得2分。
注：1）项目业绩证明材料包括：中标通知书、合同（两者缺一不可）。投标文件中提供中标通知书、合同复印件，加盖投标人公章；2）工程总投资以合同中明确的为准。如合同中没有明确工程总投资的，以初设批复确定的工程总投资为准。

	
	企业资质
（2分）
	[bookmark: _Hlk101358105]投标人（联合体投标的指联合体任一方）具有水利水电工程施工监理甲级资质得2分。


注1.拟派本项目的所有人员必须为投标企业在职职工，须提供缴费期限包含2022年12月至2023年2月的投标人所属社保机构出具的个人养老保险交纳清单或证明，以到账为准（除分公司外，缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）。若为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年12月至2023年2月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。 
2.如投标文件中没有提供相对应的评审内容，则评标委员会对该缺项内容按零分计取。进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
（二）商务分(30分)
1、投标人按让利率进行咨询费总价下浮报价，让利率报价范围[5%-15%]（包含本数），让利率数值保留到小数点后两位（超过这个范围作无效标处理）。
2、让利率抽取方式：有关监督部门监督下由招标人代表在让利率区间[5%-15%]（包含本数）内随机抽取二个下浮率（均含二位小数），算术平均后作为基准下浮率（精确到小数点后两位，第三位四舍五入）。当投标人让利率等于基准下浮率时得满分；投标人让利率与基准下浮率相比较每少让利1个百分点扣1分，每多让利1个百分点扣0.5分。中间用插入法计算，分值计算结果保留两位小数。
投标人下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则做废标处理。
投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。
























[bookmark: _Toc26491]第四章 服务技术要求及标准
1、工程概况
1.1建设规模：诸暨市浦阳江治理三期工程主要任务以防洪为主，结合排涝及沿江河道整治等综合利用。工程建设内容主要包括：堤防加固提升共23段，总长62.54km；交叉建筑物改造共 69 处，建设内容涉及输水渠修复1处、修复沿线涵闸 14处；排涝泵站改建1座(堰底湖电排站)；抗旱机埠改造共 14 座；规模相对较大的水闸改建(造)共3座(兰江闸、高湖斗门泄洪闸、高湖南渠出口控制闸)；新建和改建小型穿堤涵闸闸 35 座；建设桥梁1座。绿道连通总长 1010m；水景观与水文化工程等(景观节点1处、驿站4座)。本工程计划总投资约19.25亿元，建安投资约10.9295亿元，本项目全过程工程咨询费用招标控制价为人民币3086.76万元，计划施工总工期36个月。
1.2招标范围：诸暨市浦阳江治理三期工程全过程工程咨询，具体招标主要内容包括但不限于以下：
[bookmark: _Toc14144][bookmark: _Toc132287099][bookmark: _Toc11028][bookmark: _Toc21726]1.2.1 综合性咨询（含项目管理）
1）协助发包人按有关规定组织施工招标工作和设备材料的招标采购工作；
2）协助发包人进行施工、采购合同的洽谈与签订，对工程建设实行全过程管理；
3）协助发包人全面管理设计、监理、施工等合同，协调各方关系；
4）协助发包人对工程进度、技术、质量、安全、投资的管理和控制；
5）协助发包人核定施工组织设计、专项施工方案、施工和监理编制的安全度汛方案审核；
6）协助发包人负责审核在建工程安全度汛方案和组织落实工作；
7）协助发包人负责技术问题处理方案的审核，监督施工企业按国家有关规范程序操作，进行工程关键部位的现场监督；
8）协助发包人负责按月向有关部门报送工程进度和资金使用情况报表，自觉接受监督；
9）定期向发包人书面报告工程建设管理情况，负责上级检查资料和汇报材料的准备工作；
10）协助发包人按照市及上级部门中标后管理的有关规定，审核、办理设计变更及工程量清单外增项的相关报批手续；
11）协助发包人对工程设计变更的审核、报批，对工程量签证和合同价内工程款支付审核；
12）协助发包人按规定要求及时组织本工程的相关阶段验收。
[bookmark: _Toc7776][bookmark: _Toc132287100][bookmark: _Toc29743][bookmark: _Toc28350]1.2.2 施工图审查
受项目法人委托，根据国家的法律、法规、技术标准与规范、审批意见及批准的初步设计文件，对施工图安全性、强制性标准、规范等执行情况进行的独立技术审查。水利建设工程施工图审查是水行政主管部门对水利建设工程勘察设计质量监督管理的重要环节，是基本建设应遵循的程序，水利工程建设有关各方必须认真贯彻执行。
①根据《浙江省水利工程施工图审查导则》要求，根据业主提供的施工图审查材料，审查设计单位的符合性要求，
②审查施工图成果与已批复的初步设计成果的一致性，
③审查勘测、设计执行的技术标准和提出的技术指标，
④审查勘测、设计执行水利强制性条文内容情况等内容，
⑤结合现场查看情况，提交施工图审查报告。
[bookmark: _Toc3210][bookmark: _Toc11886][bookmark: _Toc11782][bookmark: _Toc132287101]1.2.3 招标代理
根据业主要求完成项目所需专业招标工作，主要是相关施工标的代理。
编写招标文件，发布招标公告，发放招标文件，招标答疑，组织开标、评标、评标结果公示、发中标通知书及协助招投标双方签订合同等工作。
[bookmark: _Toc132287102][bookmark: _Toc16433][bookmark: _Toc31800][bookmark: _Toc20494]1.2.4全过程造价咨询
1）编制或审核工程量清单及招标控制价。
2）制定造价控制的实施流程，对承包人报送的工程预算进行审核，确定造价控制目标。
3）根据施工承包合同、进度计划，审核用款计划书。
4）参与造价控制有关的工程会议。
5）负责对承包人报送的每月（期）完成进度款月报表进行审核，并提出当月（期）付款建议书。
6）当承包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见。
7）协助业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向业主提供造价控制动态分析报告。
8）审核分阶段完工的分部工程结算。
9）会同业主办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总。
10）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。
[bookmark: _Toc28490][bookmark: _Toc21961][bookmark: _Toc1961][bookmark: _Toc132287103]1.2.5工程监理
根据国家法律、法规、规章及技术标准，《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》，《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），对工程质量、进度、投资进行控制，进行信息、合同管理，实施安全监理，协调参建各方。除应符合以上标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定，并达到施工承包合同规定的质量标准。
[bookmark: _Toc132287104][bookmark: _Toc17000][bookmark: _Toc29910][bookmark: _Toc26029]1.2.6 水土保持技术服务
1）水土保持监测：按照水土保持相关法律法规、规范标准及水土保持方案与相关批复的要求，针对本工程建设期特性，结合其所处的环境状况，对项目建设实施前或初期、实施阶段、试运行期开展水土保持监测工作，按要求提交工程水土保持监测实施方案、季报和总结报告等相关成果报告；
2）水土保持验收：项目竣工验收阶段对建成的水土保持设施开展调查评估，编制水土保持设施验收报告，配合招标人组织水土保持设施自主验收工作，并协助完成本项目水土保持设施验收公示、备案等工作。
[bookmark: _Toc9453][bookmark: _Toc25091][bookmark: _Toc132287105][bookmark: _Toc32586]1.2.7 环境保护技术服务
1）施工期环境监测：根据环境保护相关法律法规、环评报告及相关批复的要求，针对本工程建设期特性，开展工程施工期环境监测，按要求提交施工期环境监测阶段报告和环境监测总结报告等相关成果报告；
2）环境保护验收：项目竣工验收阶段对建成的环境保护设施开展调查评估，编制工程竣工环境保护验收调查报告；配合招标人组织环境保护设施自主验收工作，并协助完成本项目环境保护设施验收公示、备案等工作。
[bookmark: _Toc4818][bookmark: _Toc25572][bookmark: _Toc24473][bookmark: _Toc132287106]1.2.8 第三方质量检测
依据《浙江省水利工程质量检测管理办法》、《水利工程质量检测技术规程》等有关规范性文件和技术标准规定开展项目法人委托检测。对工程实体及用于工程的原材料、中间产品、金属结构、机电设备等进行检查、测量、试验、度量等并将结果与有关标准、要求进行比较和判定，出具相关检测报告。
[bookmark: _Toc23609][bookmark: _Toc17675][bookmark: _Toc132287107][bookmark: _Toc5135]1.2.9监理平行抽检
依据《浙江省水利工程质量检测管理办法》、《水利工程质量检测技术规程》等有关规范性文件和技术标准规定开展监理平行检测。
监理平行检测服务主要内容包括用于工程的原材料、中间产品等的检测、测量、试验、度量等并将结果与有关标准、要求进行比较和判定。
[bookmark: _Toc9821][bookmark: _Toc132287110][bookmark: _Toc8012][bookmark: _Toc19175]1.2.10 档案管理及验收服务
负责及时收集整理发包人的档案资料。发包人的工程档案文件、声像资料等按有关规定收集齐全并按规定整理。督促监理单位、施工单位等对自身的档案进行整理、自验等。通过档案部门的档案验收。
[bookmark: _Toc32212][bookmark: _Toc29452][bookmark: _Toc132287111][bookmark: _Toc13037]1.2.11 竣工验收技术服务
作为发包人的技术支撑，协助发包人通过主管部门的竣工验收。
[bookmark: _Toc27742][bookmark: _Toc13306][bookmark: _Toc132287114][bookmark: _Toc29043]1.2.12 建设单位各类方案编制评审服务
包括但不限于度汛、安全评估、航道通行论证、重大危险源辨识等。负责开展编制建设单位相关专题方案工作，同时按有关规定开展评审、论证、报审等工作。
2、服务期限
自合同签订之日起，至工程竣工验收、财务决算审计结束且缺陷责任期满，同时完成招标范围内所有工作内容，办结相关档案的整体移交之日止。
3、全过程工程咨询费用控制价如下表

	[bookmark: _Hlk98281366]序号
	服务内容
	招标控制价（万元）

	一
	全周期综合性咨询费用:项目策划、项目报建报批验收、合同、进度、安全、质量、投资、信息、风险、勘察设计与技术管理等综合性管理咨询服务。
	785.93

	二
	工程设计阶段：施工图审查
	176.20

	2.1
	施工图审查
	176.20

	三
	工程建设阶段：招标（采购）代理、工程造价咨询、工程监理
	1248.86

	3.1
	招标（采购）代理
	68.26

	3.2
	工程造价咨询
	308.5

	3.3
	工程监理
	872.1

	四
	其他咨询：水土保持技术服务(包含监测、验收)、环境保护技术服务(包含监测、验收)、第三方质量检测、监理平行检测、档案管理及验收服务、竣工验收技术服务、建设单位各类方案编制评审服务。
	875.77

	4.1
	水土保持技术服务(包含监测、验收)
	88.86

	4.2
	环境保护技术服务(包含监测、验收)
	158.54

	4.3
	第三方质量检测
	299.37

	4.4
	监理平行抽检
	165

	4.5
	档案管理及验收服务
	50

	4.6
	竣工验收技术服务
	40

	4.7
	建设单位各类方案编制评审服务
	74

	
	合计招标控制价为：3086.76万元




 (
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[bookmark: _Toc15701]第五章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc247514034][bookmark: _Toc184635097][bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc247527635][bookmark: _Toc144974578][bookmark: _Toc152045610]

工程咨询服务合同






项目名称：诸暨市浦阳江治理三期工程全过程工程咨询

委 托 人：                                      

[bookmark: _Hlk54042933][bookmark: _Hlk54124600]工程咨询人：                                      

 
第一部分   协议书

委托人（全称）：                      
工程咨询人（全称）：                    

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程咨询有关事项协商一致，订立本合同。
[bookmark: _Toc75877317]一、项目概况
项目名称：  诸暨市浦阳江治理三期工程全过程工程咨询  
建安造价：                                                
建设地点： 浙江省诸暨市                                   
建设规模：                                                 
投资控制目标：不超过概算投资额。
服务目标：
（1）提供符合现行规范、标准及设计要求项目产品的高质量咨询服务；
（2）合理控制项目造价。
资金来源： 财政拨款及自筹；  
服务期：   自合同签订之日起，至工程竣工验收、财务决算审计结束且缺陷责任期满，同时完成招标范围内所有工作内容之日止。
[bookmark: _Toc75877318]二、工程咨询服务范围及内容
招标范围：诸暨市浦阳江治理三期工程全过程工程咨询服务，具体包括： 
☑全周期：综合性咨询。
□工程设计阶段：施工图审查。
☑工程建设阶段：招标（采购）代理、工程造价咨询、工程监理。
☑其他咨询：水土保持技术服务(包含监测、验收)、环境保护技术服务(包含监测、验收)、第三方质量检测、监理平行检测、档案管理及验收服务、竣工验收技术服务、建设单位各类方案编制评审服务。


[bookmark: _Toc75877319]三、组成本合同的文件及解释顺序
1.协议书；
2.中标通知书；
3.投标文件及其附件；
4.专用条件；
5.通用条件。
本合同签订后，双方依法签订的补充协议或补充订立的相关专业咨询服务合同均为本合同文件的组成内容。
四、项目总负责人
全过程工程咨询项目总负责人姓名：　     　。
五、工程咨询服务目标
1、提供符合现行规范、标准及设计要求项目产品的高质量咨询服务；
2、合理控制项目造价。
六、工程咨询报酬
根据工程咨询服务范围和内容，包括税金，管理费，各类评审专家费，会务费等一切费用。本合同工程签约合同价为大写：　    　 (小写：￥　   　元)。中标下浮率：        。
其中：
	序号
	服务内容
	中标价
（万元）

	一
	全周期综合性咨询费用:项目策划、项目报建报批验收、合同、进度、安全、质量、投资、信息、风险、勘察设计与技术管理等综合性管理咨询服务。
	

	二
	工程设计阶段：施工图审查
	

	2.1
	施工图审查
	

	三
	工程建设阶段：招标（采购）代理、工程造价咨询、工程监理
	

	3.1
	招标（采购）代理
	

	3.2
	工程造价咨询
	

	3.3
	工程监理
	

	四
	其他咨询：水土保持技术服务(包含监测、验收)、环境保护技术服务(包含监测、验收)、第三方质量检测、监理平行检测、档案管理及验收服务、竣工验收技术服务、建设单位各类方案编制评审服务。
	

	4.1
	水土保持技术服务(包含监测、验收)
	

	4.2
	环境保护技术服务(包含监测、验收)
	

	4.3
	第三方质量检测
	

	4.4
	监理平行抽检
	

	4.5
	档案管理及验收服务
	

	4.6
	竣工验收技术服务
	

	4.7
	建设单位各类方案编制评审服务
	

	
	合计中标价为： 



除上述正常工作报酬外的附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等，在专用条件中约定。
[bookmark: _Toc75877320]七、工程咨询服务期限
1、自合同签订之日起，至工程竣工验收、财务决算审计结束且缺陷责任期满，同时完成招标范围内所有工作内容，办结相关档案的整体移交之日止。
八、双方承诺
1.委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本同约定支付酬金。
2.工程咨询人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本合同约定提供工程咨询服务。
九、争议解决
本合同履行过程中引起的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按照下列方式（2）解决：
（1）提交  绍兴  仲裁委员会仲裁；
（2）依法向  诸暨市  人民法院起诉。
十、合同订立
1.订立时间：       年    月    日。
2.订立地点：        。
十一、合同份数
本合同一式壹拾份，具有同等法律效力，其中委托人执肆份，工程咨询人执肆份。

	
委托人：（盖章）
住所：
法定代表人(签字)
或委托代理人(签字)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
电子邮箱：
	
工程咨询人（或联合体牵头人）：（盖章）
住所：
法定代表人(签字)：
或委托代理人(签字)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：　　　　
电子邮箱：

或联合体成员：（盖章）
住所：
法定代表人(签字)：
或委托代理人(签字)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：　　　　
电子邮箱：




 (
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1. 词语定义、语言
1.1 除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列词语和用语具有本条款所赋予的含义：
1.1.1 “项目”是指委托人委托工程咨询人实施工程咨询的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指委托工程咨询业务的一方及其合法的承继人。
1.1.3 “工程咨询人”是指提供工程咨询业务和承担工程咨询责任的一方及其合法的承继人。
1.1.4 “建设管理”是指工程咨询人受托提供的全部或部分在项目建设过程中的建设管理并承担相应工程咨询责任的活动，包括但不限于对项目前期咨询、工程设计、工程实施、竣工结（决）算、试运行等过程及项目范围内的工程投资、合同履行、信息等内容进行管理和控制。
1.1.5 “专业咨询服务”是指工程咨询人受托提供的投资咨询、设计技术咨询、招标代理、造价咨询等一项或多项专业化咨询服务。
1.1.6 “工程咨询机构”是指由工程咨询人组建实施具体工程咨询工作的机构。
1.1.7 “项目负责人”是指经委托人同意，由工程咨询人任命的全面履行本合同的负责人。
1.1.8 “正常工作”是指双方在合同中约定委托的工程咨询工作。
1.1.9 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外的工程咨询人的工作，包括在专用条件中约定的项目延期增加的工作。
1.1.10 “天”：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.11 “参建方”是指承担本项目的监理、检测、监测、施工、专业咨询服务等工作的单位。
1.1.12 “不可抗力”是指委托人和工程咨询人在订立本合同时不可预见，在履行本合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
2. 委托人义务
2.1 委托人应当监督和指导项目的策划和建设实施，并主持项目的竣工验收和移交使用。
2.2 委托人应当按专用条件约定派遣相应的人员，并为工程咨询工作提供必要的办公场所、资料等。
2.3 委托人应当按合同约定的方式、时间、金额向工程咨询人支付工程咨询费。
2.4 委托人负责资金使用计划的审核与管理，并承担项目建设开支，向所有参建方按合同约定支付款项。
2.5 委托人应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表负责与工程咨询人联系，若委托人更换常驻代表，应当提前通知工程咨询人。
3. 工程咨询人义务
3.1 工程咨询人应当按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供建设工程咨询服务。
3.2 工程咨询人在履行本合同义务期间，应当遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。
3.3 工程咨询人应当组建能够满足工程咨询服务需要的工程咨询机构，向委托人报送项目负责人授权书（明确授权范围）、工程咨询机构主要成员名单、工程咨询规划或工程咨询计划，完成工程咨询合同约定的工程咨询业务。在履行合同义务期间，应当按专用条件约定向委托人报告工程咨询工作，提供相应的咨询服务成果文件。
3.4 工程咨询人应当按批准或同意的建设规模、建设内容和建设标准组织工程咨询，严格控制项目投资，确保工程质量，按期组织交验实体项目。工程咨询人不得在工程咨询过程中随意变更建设规模、建设内容和建设标准。如需超出范围变更，应当报委托人同意后遵循建设程序办理相关手续。
3.5 工程咨询人应当根据项目进度需要，按专用条件约定向委托人提供资金使用计划。
3.6 工程咨询人应当在项目建成后，及时协助委托人完成验收、竣工资料审核等相关工作。协助委托人组织项目移交使用，配合做好竣工结（决）算审查和项目审计工作。
3.7 工程咨询人应当在项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。
3.8 工程咨询人应当建立完整的项目建设档案，在工程咨询任务完成后将项目档案及相关资料等整理汇编，向委托人移交。
3.9 工程咨询人使用的委托人提供的设施和物品属委托人所有。在工程咨询工作完成或中止时，工程咨询人应当将其设施和剩余的物品按专用条件约定的时间和方式移交给委托人。
3.10 未征得委托人同意，不得泄露本项目需要保密的技术与经济资料。
3.11 在工程咨询服务范围内，就委托人和其他参建方提出的意见和要求及时提出处理意见。如委托人与其他参建方发生合同争议，工程咨询人应当协助委托人与其他参建方协商解决。如委托人与其他参建方的合同争议进入仲裁或者诉讼程序，工程咨询人应当提供必要的证明资料。
3.12 除依法必须由委托人签章的工程文件外，工程咨询人根据委托人授权应当在相应的工程文件中代表委托人签章或共同签章。具体要求在专用条件中约定。
3.13 工程咨询人在项目建设过程中负责起草项目建设相关合同文本（委托人自行起草或者委托他人起草的除外），参与合同洽商及审核合同文本，并为委托人提供相应咨询建议。
3.14 工程咨询人不得将综合性咨询（项目管理）、工程监理、工程造价控制的专业咨询服务转委托给第三方实施。法律、法规、规章未禁止转委托的服务事项，经委托人同意，工程咨询人可以转委托，转委托协议等文件应当向委托人报备，工程咨询人对转委托服务负全部责任。
4. 委托人权利
4.1 对工程咨询人在建设过程中负责起草及参与洽商的项目建设相关合同拥有最终审定权。
4.2 对项目建设过程和工程咨询人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。
4.3 对建设规模、设计标准、设计使用功能等项目建设相关事项进行认定，以及审批工程设计变更。
4.4 决定是否同意工程咨询人调换项目负责人。
4.5 要求工程咨询人提交业务范围内的专项报告。
4.6 对工程咨询人派出的工程咨询机构与工程咨询人员进行审查，并对其工作进行检查和监督，以及要求工程咨询人更换不称职的工程咨询人员。
4.7 对工程咨询人提交的咨询成果文件进行审核。
5. 工程咨询人权利
5.1 工程咨询人在委托人委托的工程咨询范围内，享有以下权利：
5.1.1 提出选择参建方的建议。
5.1.2 知晓项目建设资金筹措等相关情况。
5.1.3 就建设规模、设计标准、使用功能要求等项目建设相关事项提出建议。
5.1.4 就工程设计中的技术问题向设计人提出建议；可能提高工程造价、延长工期的建议，应当事先征得委托人的同意。发现工程设计不符合强制性标准或设计合同约定的，有权报告委托人或书面函告设计人要求更正。
5.1.5 向委托人提出设计优化、施工组织优化、建设管理流程优化、制度优化等建议。
5.1.6 代表委托人或与委托人代表共同主持各参建方的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
5.1.7征得委托人同意，在建设相关合同约定的价格范围内对相应进度款项支付进行审核和确认，以及复核和确认相应合同结算价格。未经工程咨询负责人签字确认，委托人不得支付参建方款项。
5.1.8 督促监理行使或在无监理的情况下自行行使对工程材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部或分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理或工程咨询机构复工令后才能复工。
5.1.9 督促监理行使或独立行使对工程施工进度的检查、监督权，以及在征得委托人同意的情况下，确认工程竣工提前日期或延误期限。
5.1.10 征得委托人同意，在建设相关合同约定的价格范围内对相应进度款项支付进行审核和确认，以及复核和确认相应合同结算价格。未经工程咨询负责人签字确认，委托人不得支付参建方款项。
5.2 按工程咨询合同取得相应报酬及奖励，或参与项目投资节余的提成。
6. 违约及赔偿责任
6.1 工程咨询人应当履行工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定的，委托人可以在工程咨询报酬中扣除相应的违约金，具体违约责任在专用条件中约定。
6.2 因工程咨询人责任造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其他经济损失的，工程咨询人应当向委托人进行赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。工程咨询人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
6.3 委托人应当履行工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约的，应当承担相应的违约责任，具体违约责任在专用条件中约定。
7. 免责与索赔
7.1 因不可抗力导致工程咨询合同不能全部履行或部分履行，双方均免责，且各自承担其因此而造成的损失、损害，并就相关事项应当积极组织各方协商解决。不可抗力情形及相关处理原则在专用条件中约定。
7.2 工程咨询人对由于其他参建方违约或过失所影响建设质量、工期而造成委托人的经济损失，不承担直接经济责任。
7.3 委托人和工程咨询人有权就对方原因造成的损失提出索赔。索赔不能成立的，索赔提出方应当赔偿对方由此引起的费用。
8. 合同生效、变更、解除与终止
8.1 本合同自双方法定代表人签字或者盖公章之日起生效。
8.2 除不可抗力外，由于非工程咨询人的原因使工程咨询工作受到阻碍或延误，以致发生了工作或延长了持续时间，则工程咨询人应当将此情况与其可能产生的影响及时通知委托人，完成工程咨询的时间相应延长，增加的工程咨询工作时间、工作内容应当视为附加工作。附加工作报酬的确定方式在专用条件中约定。
8.3 合同履行过程中，遇有与工程有关的法律、政策或者强制性标准发生变化的，双方应当遵照执行，由此引起工程咨询服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应当通过协商解决。
8.4 工程咨询人未履行全部或部分工程咨询义务且无正当理由时，委托人可发出催告直至解除合同，工程咨询人应当根据其未履行的程度及委托人的损失承担违约责任。
8.5 合同解除
8.5.1 委托人与工程咨询人协商一致，可以解除合同。
8.5.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）工程咨询人将本合同约定的工程咨询服务工作全部或不得分包部分转委托给第三方实施的，委托人可以解除合同；
（2）工程咨询人提供的工程咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；
（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经工程咨询人催告后，在28天内仍未支付的，工程咨询人可以解除合同；
（4）因不可抗力致使合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同；
（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要，另一方可以提出解除合同。
除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。
8.5.3 任何一方提出解除合同的，应当提前28天书面通知对方。
8.5.4 合同解除后，委托人应当按照合同约定向工程咨询人支付已完成部分的咨询服务报酬。
8.6 当工程咨询人完成本合同约定的全部工作且委托人支付完所有工程咨询报酬（包括正常工作报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等）后，本合同终止。
9. 工程咨询报酬
9.1 工程咨询报酬包括正常工作报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等，除正常工作报酬在工程咨询合同协议书内明确外，附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等计取条件与方式在专用条件中约定。
9.2 委托人应当按照专用条件约定的方式、时间、分类，分期支付工程咨询报酬。工程咨询报酬的计算调整条件与方式在专用条件中约定。
9.3 如果委托人在规定的支付期限内未支付工程咨询报酬，自规定之日起，还应当向工程咨询人支付逾期付款利息。逾期付款利息的具体计算方式在专用条件中约定。
9.4 支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率在专用条件中约定。
9.5 如果委托人对工程咨询人提交的支付通知书中报酬或部分报酬提出异议，应当在收到支付通知书后7天内与工程咨询人协商。
10. 其他
10.1 委托人要求工程咨询人实施的或根据相关规定应当由委托人负责的材料、设备、工程实体检测，所发生的费用由委托人审核后支付。
10.2 工程咨询人及其工程咨询机构成员在服务期限内不应接受除委托人外的其他本项目利益相关方的任何报酬。
10.3 双方均应当履行保密义务，除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，均不得将对方声明需要保密的资料、信息泄露给第三方。保密事项与期限在专用条件中约定。
10.4 本合同涉及的通知应当采用书面形式，并在送达对方时生效，如采用其他形式的，应当在专用条件中约定。
10.5 除委托方与全过程工程咨询服务受托方签订服务合同时特别规定外，委托方提供给全过程工程咨询服务受托方用于开展咨询服务的所有文件的著作权属于委托方。全过程工程咨询服务受托方可以为实现双方合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与双方合同无关的其他事项。双方均有权在不损害对方利益和遵守保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
10.6 附加协议条款由双方在专用条件中约定。
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第3部分  专用条件
    1.1.1 本合同适用的法律及咨询管理依据：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《浙江省建设工程监理管理条例》、《水利工程施工监理规范》SL288-2014、《施工旁站监理管理办法》、《浙江省水利工程标准化管理验收办法》浙水标【2017】5号、《浙江省水利厅关于加强重大水利工程质量管理的意见》、《水利工程建设监理规定》（中华人民共和国水利部令第28号）、《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程量计算规范、《建设工程工程量清单计价规范》浙江省补充条款及补充内容的规定、《浙江省水利水电项目全过程咨询服务管理指南（试行）》浙发改基综〔2021〕65号文等有关法律、法规、规章、标准和规范性文件。
1.1.12 不可抗力的其他情形还包括：包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非本合同相对方责任造成的爆炸、火灾，一定级别（不可避免且不能克服的）的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。或出现较大偏离建设工程客观规律的情况。
2.2 委托人派遣的人员及为工程咨询工作提供的房屋、资料、设备条件：  /。
2.5 委托人授权常驻代表及授权为：       委托人更换常驻代表应当提前 7天通知工程咨询人。
3.3 工程咨询人向委托人报告工程咨询工作及提供相应的咨询服务成果文件要求为：工程咨询人应根据项目进度与实际需要，提供月、季、年报表，报表内容应涵盖工程咨询委托范围内的各项内容；同时工程咨询过程中形成的各种会议纪要、专题汇报、建议及签署的各种文件应按委托人要求及时进行汇总并归档。
3.5 工程咨询人向委托人提供资金使用计划要求为：按项目进度需要及时提供年、季、月度资金使用计划。
3.9 在工程咨询工作完成或中止时，工程咨询人移交委托人提供的设施和剩余的物品的时间和方式为：在工程咨询工作完成或中止后7天内，工程咨询人移交委托人提供的办公场地（如有）、设施和剩余物品，且办理书面移交手续。
3.12 委托人授权工程咨询人在工程文件中签章或共同签章的要求为：
工程咨询人应当在管理文件、资料和约定的成果文件上盖章并由项目总负责人签字。
6.1 工程咨询人在责任期内如果失职或未能完全履行全过程工程咨询合同，同意按以下办法承担责任，所造成的损失或投资增加额按合同约定从工程咨询人的履约担保中扣除；履约保证金额不足的，相应扣减工程咨询报酬，最高不超过项目管理（含监理）报酬总额：
a、工程咨询人应按照合同要求的时间完成相应合同内容，每延迟一天，罚款1000元。
b、工程咨询人在投标时承诺的人员必须按工程进度及时到位。
[bookmark: _Hlk101304327]c、项目总负责人和监理负责人因发生重大安全事故不适合担任、或生病住院难以继续履职、或终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、或被责令停止执业、或被羁押判刑等情形无法继续担任时，工程咨询人向委托人提出申请，委托人应同意更换，更换到位的全过程工程咨询项目总负责人或监理负责人资格和业绩不低于原投标人员要求，且无在建工程；如擅自更换的，每更换一人次扣10万元。
d、如发现不称职或能力不够的工程咨询人员，委托人有权要求更换工程咨询人员，要求更换的工程咨询人员应在7天内更换，不及时更换的每人每天罚500元。
[bookmark: _Toc20640][bookmark: _Toc5370][bookmark: _Toc10304][bookmark: _Toc6522]   f、项目总负责人和监理负责人因主观原因需更换的，相应更换人员资格和业绩不得低于原投标人员，且无在建工程；经委托人审批同意并扣除违约金5万元每人次；其他人员需更换的，相应更换人员资质不得低于原投标人员，经委托人审批同意并扣除违约金1万元每人次。
注：若出现处罚情况时，委托人在当期咨询费中扣除。
    e、工程咨询人发生如下情况委托人有权解除合同：
①违反《建设工程质量管理条例》、《水利工程施工监理规范》SL288-2014等法律、法规中关于咨询管理单位、人员相关规定条款的。
②工程咨询人员不称职或能力不够，无法完成委托人委托的咨询管理任务, 委托人书面要求更换工程咨询人员拒不更换或在书面要求时间内未更换的。
③现场工程咨询人员到位率不足，经委托人书面通知拒不改正的。
④咨询管理单位与承担本工程的施工承包人及材料、设施供应商发生经济利益关系经查实的。
f、工程咨询人在责任期内，因工程咨询人原因，造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其它经济损失的，工程咨询人同意按以下约定承担责任，赔偿违约损失。
（1）安全事故
A.发生了特别重大安全事故（造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失），则委托人将扣减工程咨询人项目管理（含监理）部分的20%作为处罚金，在当期咨询费中扣除；
B.发生了重大安全事故（造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失），则委托人将扣减工程咨询人项目管理（含监理）部分的10%作为处罚金，在当期咨询费中扣除；； 
C. 发生了较大安全事故（造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失），则委托人将扣减工程咨询人项目管理（含监理）部分的5%作为处罚金，在当期咨询费中扣除；
D.发生了一般安全事故（造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失），则委托人将扣减工程咨询人项目管理（含监理）部分的2%作为处罚金，在当期咨询费中扣除；
E.发生A条或B条安全事故时，除处罚金以外，委托人视情况有权单方面终止合同，并依法追究工程咨询人责任。
（2）工程质量事故
A.发生了特大质量事故或两起及以上相同性质的重大质量事故，则委托人将扣减工程咨询人20万作为处罚金，在当期咨询费中扣除；
B.发生了重大质量事故，则委托人将扣减工程咨询人10万作为处罚金，在当期咨询费中扣除； 
C.工程验收未能一次达到合格工程，委托人将扣减工程咨询人5万作为处罚金，在当期咨询费中扣除；
D. 发生A条或B条安全事故时，除处罚金以外，委托人视情况有权单方面终止合同，并依法追究工程咨询人责任。
（3）投资超额
工程咨询人应在确保工程质量、安全和进度的前提下，严格控制项目工程造价。如果因工程咨询人原因导致经审定后的结算价超出经审定后的预算价10%的，罚款金额为超出部分的10%，最高罚30万。
（4）违反保修期内义务的违约责任在保修协议中另行商定。
（5）如未经发包人同意，工程咨询人擅自转包、挂靠，委托人有权没收全部履约担保。
g、相关单位提交相关资料后，在三天提交审核报告，未按约定时间或者委托人通知的时间提交造价咨询成果，每超过一天处罚1000元。
h、驻场人员：
在本项目通过各标段完工验收之前，工程咨询人常驻现场的项目管理（含监理及全过程造价咨询）人员不少于19人（各标段根据项目完成情况，经发包人同意可适当增减人员），其中：
（1）项目管理负责人1名，项目管理人员5名，全过程造价咨询人员1名，总监理工程师1名，监理工程师不少于3人，监理员不少于8人，服务期内驻现场每月不少于22天。

（2）其它专业人员根据项目实际情况，有需要到现场的自行配备。
（3）上述项目管理和监理人员原则上只要正常施工必须在岗（或经业主同意合理调整），每人每缺勤一天扣1000元，累计缺勤5次以上10次以下的扣除总项目管理费或总监理费（按缺勤人所在咨询服务岗位）的10%，超过10次的扣除总项目管理费或总监理费（按缺勤人所在咨询服务岗位）的20%且甲方有权解除合同，并报主管部门及市公共资源交易中心。
i、考核要求：
如不能满足水利部、财政部绩效评价等考核要求的，工程咨询人须支付委托人10万元违约金。
6.2 工程咨询人向委托人赔偿金额的确定方式：按签到记录确定，相关违约金在当期工程咨询报酬进度款中直接扣除。
6.3  委托人的具体违约责任：按通用条款。
7.1  双方约定不可抗力情形及相关处理原则：按通用条款及1.1.12。
8.2  附加工作报酬的确定方式：8.2  附加工作报酬的确定方式：全过程咨询费总价包干（包括不限于工程发生设计变更和增加咨询人工作量），不作任何调整；但如发生如下情形，按约定调整：①因非咨询人的原因导致工程延期超过6个月的，经双方协商，对工程咨询费进行适度补偿。
8.5.2 双方约定解除合同的其他条件：按通用条款。
9.1  附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等计取条件与方式分别为：
附加工作报酬：    按专用条件8.2       
9.2 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付工程咨询人的报酬：
具体结算及支付办法如下：
（1）项目管理费：开工后支付10%；累计完成项目工程量的25%，一个月内招标人支付项目管理费的20%；累计完成项目工程量的50%，一个月内招标人支付项目管理费的20%；累计完成项目工程量的75%，一个月内招标人支付项目管理费的20%；工程完工验收合格后，一个月内招标人支付到项目管理费的90%；全部资料移交，经审计部门审计后，30日内内招标人支付到项目管理费的95%，质量缺陷期满后一个月内付清最后的5%。
（2）施工图审查费：图审工作完成后30日内支付到施工图审查费的85%，完工验收合格30日内付清最后的15%。
（3）招标（采购）代理费：完成50%投资的施工招标后30日内支付到招标（采购）代理费的40%；完成全部招标工作后支付到招标（采购）代理费的80%，完工验收合格30日内付清最后的20%。
（4）工程跟踪审计服务费：第一个分部工程开工后支付10%，累计完成项目工程量的25%，一个月内招标人支付工程跟踪审计服务费的20%；累计完成项目工程量的50%，一个月内招标人支付工程跟踪审计服务费的20%；累计完成项目工程量的75%，一个月内招标人支付工程跟踪审计服务费的20%；工程完工验收合格后，一个月内招标人支付到工程跟踪审计服务费的85%；全部资料移交，经审计部门审计后，30日内内招标人支付到工程跟踪审计服务费的95%，质量缺陷期满后一个月内付清最后的5%。
（5）工程施工监理费：第一个分部工程开工后一个月内，支付监理酬金的10%；工程实际完成工程量达到全部工程量的40%时，一个月内招标人支付到监理服务费的30%；实际完成工程量达到全部工程量的60%时，一个月内招标人支付到监理服务费的50%；实际完成工程量达到全部工程量的80%时，一个月内招标人支付到监理服务费的75%；工程完工验收合格后，一个月内招标人支付到监理服务费的85%；全部资料移交，经审计部门审计后，一个月内招标人支付到工程施工监理费的95%。质量缺陷期满后一个月内付清最后的5%。
（6）水土保持验收服务费：提交水土保持验收报告后14天内，支付本项验收服务费的60%；通过水土保持专项验收后14天内，结清本项验收服务费余额。
（7）环境保护验收服务费：提交环境保护竣工验收调查报告后14天内，支付本项验收服务费的60%；通过环境保护专项验收后14天内，结清本项验收服务费余额。
（8）第三方质量检测服务费、监理平行抽检服务费、档案管理及验收服务服务费、建设单位各类方案编制评审服务服务费：累计完成项目工程量的25%，一个月内招标人支付服务费的25%；累计完成项目工程量的50%，一个月内招标人支付服务费的25%；累计完成项目工程量的75%，一个月内招标人支付服务费的25%；工程完工验收合格后，一个月内招标人支付到项目管理费的95%；全部资料移交，经审计部门审计后，30日内内招标人支付到服务费的100%。
（9）竣工验收技术服务：项目完工验收合格30日内付至该服务费的50%，项目竣工验收合格30日内付至该服务费的100%。
9.3 委托人在规定的支付期限内未支付工程咨询报酬所导致的逾期付款利息计算方式约定为： /  。
9.4 支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率约定为：人民币。
10.4 委托人要求的保密事项与期限：     /      。
工程咨询人要求的保密事项与期限：     /     。
10.5 本合同涉及的通知采用书面形式外的其他形式及生效条件为：须征得委托人同意。
10.6 工程咨询人出版涉及本工程的有关工程咨询的资料约定：须征得委托人同意
10.7 附加条款
10.7.1 分包
其他咨询服务工作中非主体、非关键性咨询服务工作如需分包的，应经得委托方同意后，可依法委托给具有相应资质或能力的单位，受托方对其负总责。
10.7.2履约保证金：合同签订前，工程咨询人向委托人缴纳签约合同总价2%的履约保证即     万元（大写：       元整），履约保证金可采用银行汇票或工程保函的形式，服务合同结束后无质量问题15天退回（不计息）。（说明：履约保证金采用保函形式递交的，保函到期前中标人须自动按时续保，否则委托人在应付服务费中扣回相应金额）。
10.7.3廉政处罚：
1、工程咨询人应公正行使应尽职责，督促工程咨询人团队人员严格遵守职业道德，如工程咨询人团队人员违反《工程廉政责任书》中的乙方责任条款，委托人有权要求其更换项目人员。
2、如发现工程咨询人有与施工方（或生产厂家）共同谋取利益，偷工减料、弄虚作假、以次代好的现象，委托人有权立即停止施工，查明情况后，根据情节轻重对咨询人进行罚除，罚款金额每次不超过工程咨询人合同价的1%。
3、如工程咨询人有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则工程咨询人向委托人支付合同价5%的违约金。
   4、以上罚款及违约金须自收到纪检部门或司法机关相关处罚决定15日内支付。

 (
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第四部分  工程廉政责任书

工程项目名称：诸暨市浦阳江治理三期工程全过程工程咨询
工程地点：                  
建设单位（甲方）：                    
全过程工程咨询单位（乙方）：                  
为加强工程建设中的廉政建设，规范全过程工程咨询委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程全过程工程咨询和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目全过程工程咨询合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及全过程工程咨询法规，认真履行全过程工程咨询职责，并遵守以下规定： 
（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。
（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（六）不准接受全过程工程咨询单位的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（三）乙方工作人员有违反本责任书第三条责任行为中任何一条规定的，每次罚款人民币1000元。
第五条　本责任书作为全过程工程咨询合同的附件，与全过程工程咨询合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目完工验收止。
第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。


甲方单位：（盖章）　　　　　乙方单位（或联合体牵头人，如有）：（盖章）

法定代表人（签章）：	     法定代表人（签章）：


                  乙方单位（或联合体成员，如有）：（盖章）

法定代表人（签章）：


[bookmark: _Toc31448][bookmark: _Toc471863707]第六章 投标文件格式
[bookmark: _Toc29973]说  明

一、资格审查文件
1.1资格审查文件正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。
1.2资格审查文件的主要内容：
①投标人基本情况表；
②授权委托书；
③法定代表人资格证明书；
④项目总负责人简历表；
⑤项目总负责人相关证书复印件或打印件及社保证明；
⑥拟派驻本项目人员一览表；
⑦其他基本配备人员相关证明材料（如注册证书、职称证书、社保证明等）；
⑧投标保证金缴纳证明；
⑨投标人及拟派项目总负责人无行贿犯罪记录承诺书；
⑩投标人及拟派项目总负责人未被限制投标承诺书；
⑪联合体协议书（联合体投标的提供，格式详见附件）；
⑫其他需补充的资料。
注：投标人营业执照、资质证书、基本账户开户证明、投标保证金缴纳证明等目录中其他材料的复印件或打印件上均须加盖投标人公章。
[bookmark: _Toc6923_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24782][bookmark: _Toc11653][bookmark: _Toc20593][bookmark: _Toc12161][bookmark: _Toc25169][bookmark: _Toc521684399][bookmark: _Toc521695772][bookmark: _Toc521686236]二、技术标
2.1技术标正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。
2.2技术标主要内容：详见技术标评分标准。
3、 资信标
3.1资信标正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。
2.2资信标主要内容：详见资信标评分标准。
四、商务文件
4.1商务文件正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。
[bookmark: _Toc17136]4.2商务文件的主要内容：
①投标承诺书；
②投标函。


















投标文件



资格审查文件
（正本、副本）封面 


招标人：                                        


项目名称：                                      


投标人：            （盖投标人单位公章）        


法定代表人：            （签字或盖章）          


日期：          年      月        日










目 录

①投标人基本情况表；
②授权委托书；
③法定代表人资格证明书；
④项目总负责人简历表；
⑤项目总负责人相关证书复印件或打印件及社保证明；
⑥拟派驻本项目人员一览表；
⑦其他基本配备人员相关证明材料（如注册证书、职称证书、社保证明等）；
⑧投标保证金缴纳证明；
⑨投标人及拟派项目总负责人无行贿犯罪记录承诺书；
⑩投标人及拟派项目总负责人未被限制投标承诺书；
⑪联合体协议书（联合体投标的提供，格式详见附件）；
⑫其他需补充的资料。



















附表：
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数

	企业有效资质及等级
	
	其


中
	高级职称
	

	
	
	
	中级职称
	

	
	
	
	初级职称
	

	营业执照号
	
	
	其他
	

	注册资金
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	



备注：
1、在本表后附投标人营业执照、资质证书、基本账户开户证明、投标保证金缴纳证明等目录中其他材料（复印件或打印件上须加盖投标人公章）。
2、投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其继承性。

投  标  人：         （盖章）         
法定代表人：       （签字或盖章）     
日期：        年      月     日
[bookmark: _Toc44881851]



授权委托书


 本授权委托书声明：我       （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的              （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加  　 　      （招标人）             工程的投标活动。代理人在投标文件签字、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。


代理人：         　　 性别：              年龄：    　　　

身份证号码：                                 

联系电话（询标）：         　　　  传真（询标）：         　　　  

单 位：         　　　  部门：              职务：           

投标人：               　　     　　　　 （盖章）

法定代表人：          　　　　     （签字或盖章）

                        授权委托日期：     年    月   日

备注：附委托代理人身份证复印件（正、反两面）。





法定代表人资格证明书



投标人：                              

地  址：                              

姓名：            性别：           年龄：            职务：          

身份证号码：                           

系                                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。


投标人：    (盖章) 
日期：       年    月    日


备注：附法定代表人身份证复印件（正、反两面）。





项目总负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	毕业院校
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事本专业工作年限
	

	


简






历

	




法定代表人（签字或盖章）：     

投标人（盖章）：
                          日期：   年   月  日
    


 (
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)
 (
72
)
[bookmark: _Toc331149333][bookmark: _Toc357345503][bookmark: _Toc14624][bookmark: _Toc15957][bookmark: _Toc11329]拟派驻本项目人员一览表
	序号
	职务
	姓名
	专业
	证书名称
	备注

	1
	项目总负责人
	
	
	
	

	2
	.......
	
	
	
	

	3
	.......
	
	
	
	

	4
	.......
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	



法定代表人（签字或盖章）：
投  标  人（盖章）：
       年    月    日


投标人及拟派全过程工程咨询项目总负责人无行贿犯罪记录承诺书

本投标人                （投标人名称）郑重承诺：
自    年     月     日以来至投标截止时间，本投标人及拟派全过程工程咨询项目总负责人        （姓名）（身份证号码：                      ）（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站查询结果为准）无行贿犯罪记录。如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录，并同意招标人没收我方递交的投标保证金。
 (
拟派
全过程工程咨询项目
总
负责人
身份证
扫描件放置处（正、反面）
)附：拟派全过程工程咨询项目总负责人身份证复印件













投标人：（盖章）
法定代表人：（盖章或签字）
年   月   日

投标人及拟派全过程工程咨询项目总负责人未被限制投标承诺书


                       （招标人名称）：
本投标人                             （投标人名称）郑重承诺：
本投标人及拟派本招标项目的全过程工程咨询项目总负责人未被水利建设市场限制投标。如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录，并同意招标人没收我方递交的投标保证金。



              投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

年   月   日













联合体协议书
                   （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加诸暨市浦阳江治理三期工程全过程工程咨询（以下简称本工程）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、                                    （某成员单位名称）为牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。
4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
5、联合体在投标工作及中标后合同履行过程中的费用按各自承担的工作量分摊并单独向招标人收取费用。
6、如联合体中标，本工程发生的费用将支付给联合体牵头单位。
7、如中标，联合体双方的工作须符合各自的资质要求，具体分工如下：
联合体牵头人         （牵头人名称）承担          工作，
联合体成员           （成员名称）承担            工作。
8、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
9、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。
10、本协议书一式二份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：

成员名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：                                年    月    日




[bookmark: _Toc16462]
投标文件



技术标
（正本、副本）封面


招标人：                                        


项目名称：                                      


投标人：            （盖投标人单位公章）        


法定代表人：            （签字或盖章）          


日期：          年      月        日












投标文件



资信标投标文件
（正本、副本）封面 


招标人：                                        


项目名称：                                      


投标人：            （盖投标人单位公章）        


法定代表人：            （签字或盖章）          


日期：          年      月        日








 (
54
)

一、企业资信情况

1、投标人资质证书情况（复印件、打印件上须加盖投标人公章）； 
2、投标人获奖情况（复印件、打印件上须加盖投标人公章）； 
3、投标人业绩情况（复印件、打印件上须加盖投标人公章）；
4、项目总负责人业绩情况（复印件、打印件上须加盖投标人公章）；
5、其他需补充的资料。





















[bookmark: _Toc3635][bookmark: _Toc9289][bookmark: _Toc30680]
投标文件
[bookmark: _Toc13042]


商务文件
[bookmark: _Toc23841]（正本、副本）封面 


招标人：                                        


项目名称：                                      


投标人：            （盖投标人单位公章）        


法定代表人：            （签字或盖章）          


日期：          年      月        日










[bookmark: _Toc28334][bookmark: _Toc29813][bookmark: _Toc18765][bookmark: _Toc2468][bookmark: _Toc21273_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23037][bookmark: _Toc5960][bookmark: _Toc7376]一、投标承诺书
（招标人名称）                    ：
本公司已详细阅读        （工程名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：
1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金、履约保证金并不予退还；
2.承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件错误一致、内容雷同的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；
3.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；
4、承诺按照投标文件派驻管理人员，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚，若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求；
5、承诺本项目投标人及其拟派项目负责人无行贿犯罪记录和未被列入失信被执行人名单。
6、承诺未被有关行政主管部门列入失信黑名单或限制参加投标。
7、其他：     /    
8、以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（单位盖章）：
年    月    日






二、投标函
                   ：
一、我方已全面阅读和研究了诸暨市浦阳江治理三期工程全过程工程咨询的招标文件和招标补充文件，经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以按“全过程工程咨询费用控制价”作为全过程工程咨询费用基数让利百分之            （小写：      .      %）的投标报价，按招标文件规定的条件和要求合同规定的全部工作，并承担相关的责任。项目总负责人是             （身份证号码：                ）。
二、我方已详细审核全部招标文件、包括修改文件（如有），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。
三、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
四、我方同意按招标文件规定的程序确定中标人和中标价。
五、如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时间内与你方签订合同和开工，按承诺工期内完成全部服务。
六、如果我方中标，我方将按照规定递交履约保证金。
七、未经你方书面同意，不擅自更换项目总负责人、总监理工程师及项目组成员。
八、一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证人员设备按投标文件的部署及时到位。保证投标人员的到位率达到招标文件要求，同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。
九、我方如违反上述条款，愿无条件接受你方清退处理，并赔偿由此造成的一切损失，同时接受招投标市场监管部门的处理。
                                               
法定代表人（签字或盖章）：     
投标人（盖章）：

                       年   月   日

注：投标人下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则做废标处理。
投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。
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